DOCUMENTO MAESTRO DE PRODUCTO

Comunidad
Conecta

La plataforma que pertenece a la comunidad,
no al administrador de fincas

IDEA CENTRAL La comunidad conserva su identidad digital, sus datos, su historial, sus documentos y sus integraciones. Cada administrador accede durante el periodo autorizado por la Junta y puede ser sustituido sin migrar de aplicación ni empezar de cero.

Versión 1.0  ·  12 de agosto de 2026

Ámbito inicial: España  ·  Nombre provisional

Producto · Operaciones · Legal · Privacidad · Arquitectura · Seguridad · Negocio · Hoja de ruta

# Control del documento

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Propósito | Convertir la visión inicial en una especificación accionable para descubrir, diseñar, construir, auditar, lanzar y escalar el producto. |
| Audiencia | Fundador, producto, diseño, ingeniería, seguridad, DPO/asesoría jurídica, administración de fincas, presidencia y Junta. |
| Alcance | Producto SaaS multi-comunidad para España; preparado para bloques, escaleras, manzanas, subcomunidades y agrupaciones. |
| Estatus | Documento de visión y requisitos. No sustituye asesoramiento jurídico, fiscal, contable ni bancario individualizado. |
| Supuestos | Alojamiento preferente en la UE/EEE; comunidad como titular funcional de la cuenta y responsable del tratamiento; administrador como encargado o usuario delegado según el tratamiento. |

DECISIÓN FUNDACIONAL La unidad contractual y técnica no será el despacho del administrador, sino cada comunidad. El despacho tendrá un espacio profesional desde el que opera sobre las comunidades que le hayan otorgado mandato.

## Cómo leer este documento

- Los capítulos 1 a 4 definen el problema, la propuesta de valor, los usuarios y los principios irrenunciables.

- Los capítulos 5 a 12 describen el alcance funcional y los flujos críticos.

- Los capítulos 13 a 20 fijan datos, privacidad, seguridad, arquitectura, integraciones y operación.

- Los capítulos 21 a 27 convierten la visión en MVP, hoja de ruta, negocio, métricas, riesgos y decisiones pendientes.

- Los anexos contienen matrices, historias, criterios de aceptación, glosario y fuentes oficiales.

# Índice

Índice enlazado. Selecciona un capítulo para saltar a él.

Control del documento

Cómo leer este documento

1. Resumen ejecutivo

1.1 Resultado esperado

2. Problema y oportunidad

2.1 Problemas actuales

2.2 Oportunidad

3. Visión, misión y posicionamiento

3.1 Visión

3.2 Misión

3.3 Posicionamiento

3.4 Eslogan funcional

4. Principios irrenunciables del producto

5. Alcance y tipos de comunidad

5.1 Topologías admitidas

5.2 Configuración jurídica por territorio

6. Personas usuarias, roles y responsabilidades

6.1 Modelo de autorización

7. Experiencia del vecino

7.1 Inicio y panel personal

7.2 Alta e identidad

7.3 Inclusión digital

8. Núcleo administrativo y económico

8.1 Motor de reparto

8.2 Dinero y controles

9. Juntas, acuerdos y gobierno

9.1 Ciclo completo de una Junta

9.2 Motor de mayorías

9.3 Voto y reunión digital

10. Comunicación, avisos y participación

10.1 Tipos de comunicación

10.2 Reglas de privacidad

11. Incidencias, mantenimiento, obras y activos

11.1 Gestión de incidencias

11.2 Mantenimiento preventivo y activos

11.3 Obras y proyectos

11.4 Seguros y siniestros

12. Módulos complementarios

13. Gestión documental y memoria institucional

13.1 Clasificación

13.2 Propiedades del documento

13.3 Controles

13.4 Conservación

14. Cambio de administrador sin cambio de app

14.1 Condiciones previas

14.2 Flujo de transición

14.3 Reglas técnicas de salida

15. Marco jurídico y de cumplimiento en España

15.1 Normas y criterios de referencia

15.2 Correspondencia con la LPH

15.3 Decisiones que requieren dictamen antes del lanzamiento

16. Privacidad y protección de datos desde el diseño

16.1 Reparto de papeles

16.2 Inventario inicial de tratamientos

16.3 Controles obligatorios

16.4 Casos especialmente sensibles

17. Seguridad, fraude y resiliencia

17.1 Modelo de amenazas

17.2 Controles técnicos

17.3 Registro de auditoría

17.4 Brechas

17.5 Objetivos de resiliencia

18. Modelo de información

18.1 Agregados principales

18.2 Reglas de modelado

18.3 Multi-tenancy

19. Arquitectura técnica propuesta

19.1 Enfoque

19.2 Módulos del backend

19.3 Eventos de dominio

19.4 API y extensibilidad

20. Integraciones

21. Inteligencia artificial y automatización responsable

21.1 Casos permitidos

21.2 Límites

22. Diseño UX, accesibilidad y sistema visual

22.1 Arquitectura de información

22.2 Reglas de interfaz

23. MVP y priorización

23.1 Alcance del MVP

23.2 Fuera del MVP

23.3 Criterios de salida a piloto

24. Hoja de ruta propuesta

24.1 Equipo mínimo orientativo

25. Modelo de negocio y gobernanza comercial

25.1 Cliente y pagador

25.2 Opciones de precio

25.3 Cláusulas de confianza

26. Métricas, analítica y observabilidad de producto

26.1 Privacidad analítica

27. Riesgos del proyecto y mitigaciones

28. Decisiones pendientes y plan inmediato

28.1 Decisiones de fundador

28.2 Próximos 30 días

Anexo A. Matriz funcional completa

Anexo B. Historias de usuario prioritarias

Anexo C. Criterios de aceptación críticos

Anexo D. Inventario inicial de pantallas

Anexo E. Glosario

Anexo F. Fuentes oficiales consultadas

Anexo G. Checklist de preparación para producción

# 1. Resumen ejecutivo

Comunidad Conecta es una plataforma digital integral para comunidades de propietarios que separa dos conceptos que hoy suelen estar mezclados: la información permanente de la comunidad y el servicio temporal del administrador de fincas. La comunidad mantiene una cuenta propia y duradera; el presidente, la Junta y los propietarios conservan el control institucional, mientras el administrador recibe permisos para ejecutar su encargo.

El producto cubre la estructura inmobiliaria, propietarios y ocupantes, cuotas y derramas, contabilidad, cobros, facturas, presupuestos, juntas, convocatorias, representaciones, acuerdos, actas, incidencias, mantenimiento, proveedores, obras, seguros, documentos, comunicaciones, reservas, consumos, empleados y cumplimiento. Su diseño debe funcionar igual de bien para una finca de doce viviendas que para una urbanización con manzanas, varios bloques, garajes, piscinas y subcomunidades.

PROMESA DE PRODUCTO Cambiar de administrador debe parecerse a cambiar de usuario autorizado, no a cambiar de sistema operativo. El historial continúa, los vecinos conservan la misma app y el nuevo profesional recibe un expediente ordenado, verificable y completo.

## 1.1 Resultado esperado

- Transparencia comprensible: cada persona ve lo que le corresponde, con contexto, trazabilidad y protección frente a accesos indebidos.

- Continuidad real: ningún cambio de proveedor rompe la relación con los vecinos ni fragmenta el archivo histórico.

- Gobierno más sólido: permisos, acuerdos, mayorías, firmas y evidencias quedan conectados a la estructura legal de la comunidad.

- Menos trabajo manual: conciliación, generación de recibos, avisos, actas, seguimiento de incidencias y preparación de documentación se automatizan de forma supervisada.

- Privacidad desde el diseño: minimización, compartimentación, retención, auditoría, autenticación reforzada y control de proveedores se incorporan al núcleo.

# 2. Problema y oportunidad

## 2.1 Problemas actuales

| Problema | Consecuencia |
| --- | --- |
| Dependencia del administrador | La app, el archivo y las credenciales suelen estar vinculados al despacho. Cuando cambia el profesional, el vecino instala otra aplicación y la comunidad pierde continuidad. |
| Datos fragmentados | Actas, facturas, hojas de cálculo, correos, mensajería y bancos no comparten una fuente de verdad ni un modelo común. |
| Transparencia sin privacidad | Dar acceso a todo expone datos innecesarios; ocultarlo todo genera desconfianza. Falta visibilidad contextual y por finalidad. |
| Procesos poco probatorios | Convocatorias, delegaciones, notificaciones y aprobaciones carecen a menudo de evidencia digital ordenada y fácil de exportar. |
| Baja adopción | Muchas herramientas están diseñadas para el despacho, no para vecinos mayores, usuarios ocasionales o personas con baja alfabetización digital. |
| Cambio costoso | La salida de un administrador exige reclamar documentación, transformar formatos, reconstruir saldos y volver a dar altas. |

## 2.2 Oportunidad

Existe espacio para una infraestructura neutral de comunidad: un registro operativo y documental duradero que permita a distintos profesionales competir por prestar el servicio sin capturar los datos. La neutralidad abre además un mercado B2B2C: comunidades que contratan directamente, administradores que trabajan en un entorno común y proveedores que reciben encargos con permisos limitados.

| La comunidad crea su espacio | Invita al administrador | Gestionan juntos | La Junta cambia proveedor | El historial continúa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ciclo de continuidad institucional

# 3. Visión, misión y posicionamiento

## 3.1 Visión

Que toda comunidad pueda conservar durante décadas una memoria digital propia, segura, interoperable y comprensible, con independencia del profesional que administre cada etapa.

## 3.2 Misión

Simplificar la convivencia, la economía y el gobierno de las comunidades mediante una plataforma neutral que combine transparencia, privacidad, accesibilidad y rigor probatorio.

## 3.3 Posicionamiento

| Dimensión | Comunidad Conecta | Software tradicional del despacho |
| --- | --- | --- |
| Titular funcional | La comunidad | Habitualmente el despacho |
| Cambio de administrador | Revocación e invitación; sin migración de vecinos | Nueva app, nuevas altas y exportación parcial |
| Fuente de verdad | Historial único por comunidad | Base de datos central del proveedor |
| Permisos | Contextuales por comunidad, estructura y finalidad | Perfiles generales del despacho |
| Modelo comercial | Suscripción portable; profesional invitado | Servicio empaquetado con administración |
| Interoperabilidad | API, exportación y dossier de transición | Variable o dependiente del proveedor |

## 3.4 Eslogan funcional

COMUNIDAD CONECTA Tu comunidad, tus datos, tu historia. El administrador cambia; la comunidad continúa.

# 4. Principios irrenunciables del producto

| Principio | Aplicación práctica |
| --- | --- |
| Soberanía comunitaria | La comunidad controla la cuenta, las exportaciones, las invitaciones y la continuidad. Ningún proveedor puede bloquear la salida. |
| Privacidad contextual | Ver que existe un documento no implica poder abrirlo; ver un total no implica conocer datos personales subyacentes. |
| Transparencia trazable | Todo saldo, acuerdo, pago o cambio relevante puede explicarse por su origen, autor, fecha y evidencia. |
| Menor privilegio | Cada rol recibe solo el acceso necesario, durante el tiempo necesario y dentro de la comunidad correspondiente. |
| Accesibilidad real | Móvil prioritario, lenguaje claro, texto legible, pocos pasos, apoyo telefónico/presencial y alternativa no digital. |
| Interoperabilidad | Datos exportables en formatos abiertos, API versionada e importadores para evitar cautividad tecnológica. |
| Automatización supervisada | La IA y las reglas ayudan, pero no adoptan acuerdos, declaran deudas ni ordenan pagos sin autorización humana. |
| Neutralidad profesional | La plataforma coopera con administradores, asesorías, bancos y proveedores sin convertir a ninguno en propietario de la comunidad digital. |

# 5. Alcance y tipos de comunidad

## 5.1 Topologías admitidas

El modelo debe representar jerarquías y agrupaciones sin asumir que todas las fincas son un único edificio. La unidad de datos es una entidad comunitaria con posibles subentidades y repartos propios.

| Nivel | Ejemplos | Capacidades |
| --- | --- | --- |
| Agrupación / macrocomunidad | Urbanización, complejo inmobiliario, entidad de conservación | Órganos, presupuestos, acuerdos y gastos comunes de nivel superior |
| Comunidad | Edificio o conjunto con NIF y órganos propios | Cuenta, libro documental, bancos, Junta y configuración principal |
| Subcomunidad | Garaje, piscina, bloque o zona funcional | Coeficientes, gastos, proveedores, reservas y acuerdos específicos |
| Manzana | Conjunto urbanístico | Agrupación operativa, navegación y reparto cuando proceda |
| Bloque | Edificio A, B o C | Elementos, incidencias, contratos y comunicaciones segmentadas |
| Escalera / portal | Escalera 1, portal norte | Instalaciones, avisos, gastos o acceso segmentado |
| Unidad privativa | Vivienda, local, oficina | Titularidad, coeficiente, saldo, ocupación y anexos |
| Anejo | Garaje, trastero, patio | Vinculado o independiente; coeficientes y permisos propios |

## 5.2 Configuración jurídica por territorio

La primera versión debe parametrizar reglas en vez de codificar una única interpretación rígida. El régimen estatal de la Ley de Propiedad Horizontal será la base inicial, pero el motor de juntas, mayorías y documentación debe permitir adaptaciones autonómicas, estatutarias y del título constitutivo, con especial atención a territorios con derecho civil propio.

REGLA DE SEGURIDAD JURÍDICA La plataforma calcula y sugiere, pero muestra siempre la regla aplicada, su versión, los datos usados y una advertencia cuando la decisión requiere revisión profesional.

# 6. Personas usuarias, roles y responsabilidades

| Rol | Puede | No debe ver o hacer por defecto |
| --- | --- | --- |
| Propietario | Consulta su unidad, cuotas, documentos habilitados, juntas, incidencias y reservas | Datos de otros propietarios no necesarios |
| Copropietario | Acceso vinculado a porcentaje/título y representación configurada | Acciones que requieren representante común |
| Ocupante / inquilino | Avisos de convivencia, incidencias, reservas y documentación autorizada | Saldos, deudas, votos y documentos del propietario |
| Presidente | Representación, supervisión, autorizaciones, convocatorias y transición | No acceso indiscriminado a datos sin finalidad |
| Vicepresidente | Funciones delegadas y sustitución temporal documentada | Solo durante alcance y vigencia de la delegación |
| Secretario | Actas, certificaciones, archivo y firma | Según designación y periodo |
| Administrador | Gestión económica, documental, operativa y de proveedores | Solo comunidades contratadas y conforme a instrucciones |
| Equipo del despacho | Tareas asignadas por cartera y módulo | Segregación entre comunidades y por función |
| Auditor / revisor | Lectura temporal de evidencias, cuentas o expedientes | Sin edición ni descarga masiva salvo autorización |
| Proveedor | Partes de trabajo, presupuestos, facturas y mensajes del encargo | Sin padrón de vecinos ni contabilidad completa |
| Empleado | Turnos, documentos laborales y partes definidos | Área privada separada del resto de la comunidad |
| Soporte de plataforma | Resolución técnica con acceso just-in-time | Sin acceso permanente; sesión auditada y aprobada |

## 6.1 Modelo de autorización

Se combinarán RBAC y ABAC: roles predefinidos más atributos como comunidad, unidad, estructura, finalidad, mandato, estado de la deuda, sensibilidad del dato, horario, dispositivo y vigencia.

- Permisos por acción: listar, ver, descargar, crear, editar, aprobar, firmar, exportar, invitar, revocar y administrar permisos.

- Permisos por alcance: comunidad, subcomunidad, bloque, escalera, unidad, expediente, ejercicio y proveedor.

- Permisos temporales: fecha de inicio/fin, sustitución, vacaciones, auditoría o asistencia puntual.

- Acciones críticas con doble control: cambios bancarios, exportación total, borrado, alta del administrador, emisión masiva y cierre de ejercicio.

# 7. Experiencia del vecino

## 7.1 Inicio y panel personal

La pantalla principal debe responder en menos de diez segundos a cuatro preguntas: ¿debo algo?, ¿hay algo importante?, ¿qué está pasando en mi comunidad? y ¿cómo pido ayuda?

| Zona | Contenido |
| --- | --- |
| Mi situación | Saldo, próximo recibo, devoluciones, derramas y justificantes, sin exponer información ajena. |
| Lo importante | Convocatorias, plazos, cortes, obras, emergencias y documentos que requieren acción. |
| Mi comunidad | Presupuesto resumido, acuerdos publicados, incidencias comunes y estado de proyectos. |
| Acciones rápidas | Comunicar incidencia, contactar, reservar, pagar, descargar certificado y delegar asistencia. |
| Ayuda | Lenguaje claro, preguntas frecuentes, contacto humano y guía paso a paso. |

## 7.2 Alta e identidad

- Invitación por canal verificado y código de activación de un solo uso; nunca mediante listados públicos.

- Vinculación a una o varias unidades con revisión del administrador/presidencia cuando no exista fuente fiable.

- Separación entre persona, relación con la unidad y credencial. Un cambio de vivienda no obliga a crear otra identidad.

- Recuperación segura sin depender exclusivamente del correo; opción de asistencia presencial documentada.

- Autenticación reforzada para datos financieros, firmas, cambios de contacto y votaciones cuando proceda.

## 7.3 Inclusión digital

- Tamaño base legible, botones grandes, contraste alto, navegación coherente y lenguaje no técnico.

- Diseño conforme a WCAG 2.2 AA como objetivo, con teclado, lectores de pantalla, subtítulos y reducción de movimiento.

- Modo sencillo opcional con tres entradas: Avisos, Mis recibos y Pedir ayuda.

- Preferencias de canal: app, correo, SMS, correo postal o llamada para avisos críticos, según base jurídica y consentimiento cuando proceda.

- Nunca hacer obligatoria la app para ejercer derechos esenciales si existe una alternativa razonable y legalmente exigible.

# 8. Núcleo administrativo y económico

| Módulo | Capacidades principales |
| --- | --- |
| Censo y unidades | Personas, titulares, ocupantes, unidades, anexos, cuotas, fechas de efecto y documentación acreditativa |
| Presupuestos | Capítulos, partidas, comparativas, escenarios, aprobación, fondo de reserva y ejecución |
| Cuotas y derramas | Periodicidad, reglas de reparto, exenciones, mínimos, redondeos, calendario y trazabilidad |
| Recibos y cobros | Emisión, domiciliación, transferencias, pasarela, devoluciones, recobro y conciliación |
| Contabilidad | Plan configurable, asientos, diario, mayor, saldos, cierres, periodificación y documentos |
| Bancos | Cuentas de titularidad comunitaria, importación, open banking mediante proveedor, conciliación y autorizaciones |
| Proveedores | Ficha, presupuestos, contratos, certificados, vencimientos, facturas, retenciones y evaluación |
| Facturas y gastos | OCR asistido, validación, imputación, aprobación, pago y evidencia de la prestación |
| Morosidad | Deuda, intereses/reglas aprobadas, avisos privados, acuerdos, certificados y expediente monitorio |
| Fiscal y laboral | Modelos, vencimientos y exportaciones para asesoría; empleados, nóminas y PRL como módulo protegido |
| Informes | Balance, presupuesto vs. real, tesorería, deuda, proveedor, estructura y paquete anual |

## 8.1 Motor de reparto

Cada cargo debe conservar la fórmula que lo originó. El motor admite coeficiente general, coeficiente específico, importe fijo, consumo, superficie, unidad, acuerdo excepcional o combinación; toda excepción requiere motivo, vigencia y evidencia.

- Versionado temporal de coeficientes y reglas; nunca sobrescribir el pasado.

- Simulación previa: total, distribución, redondeos y comparación con el periodo anterior.

- Validación: suma de cuotas, unidades sin regla, exenciones vencidas, importes negativos y diferencias de redondeo.

- Explicación al propietario: concepto, periodo, base, fórmula, coeficiente y documento aprobatorio.

## 8.2 Dinero y controles

- La plataforma no debe custodiar dinero por defecto. Integra bancos o proveedores de pago regulados y registra instrucciones y resultados.

- La cuenta bancaria debe estar a nombre de la comunidad, con autorizados conforme a los acuerdos y poderes vigentes.

- Ningún usuario modifica un IBAN de proveedor y ordena el pago en la misma sesión sin control adicional.

- Detección de duplicados, desviaciones, proveedores nuevos, cambios de cuenta, facturas sin pedido y pagos fraccionados inusuales.

- Cierre de periodo bloqueable, reapertura motivada y asiento inverso en lugar de borrado silencioso.

# 9. Juntas, acuerdos y gobierno

## 9.1 Ciclo completo de una Junta

| Propuesta | Convocatoria | Acreditación | Celebración | Acta y ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |

El expediente conserva documentos, estados, autores y evidencias

- Recoger solicitudes de puntos del orden del día y clasificarlas sin decidir automáticamente su admisión.

- Preparar convocatoria con tipo, promotor, fecha, lugar, primera/segunda convocatoria, asuntos, documentación y situación de voto.

- Enviar por canales configurados, registrar entrega o intento y generar la alternativa legal cuando corresponda.

- Gestionar asistentes, copropiedad, usufructo, representaciones, cuotas y privación de voto con motivo visible.

- Registrar deliberación, propuestas, resultado doble —personas y cuotas— y regla aplicada.

- Generar borrador de acta, revisión, firma, cierre, remisión y seguimiento de acuerdos.

## 9.2 Motor de mayorías

El motor debe ser parametrizable y conservar una «instantánea de decisión»: padrón con derecho de voto, cuotas, asistentes, representaciones, morosidad aplicable, texto votado, regla jurídica/estatutaria y cálculo.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Simulación | Resultado orientativo antes de votar; no produce efectos. |
| Provisional | Resultado de la sesión sujeto a votos ausentes o comprobaciones cuando el régimen aplicable lo contemple. |
| Aprobado / rechazado | Resultado calculado y validado por secretario/administrador. |
| Requiere revisión | La regla no es concluyente, existe excepción estatutaria o faltan datos. |
| Impugnado | Se registra expediente y plazo; no se altera automáticamente la ejecutividad. |

## 9.3 Voto y reunión digital

CAUTELA JURÍDICA La app puede asistir reuniones, recoger manifestaciones y conservar evidencias, pero no debe presentar el voto remoto o la junta íntegramente telemática como universalmente válida. La habilitación depende del régimen territorial, estatutos, convocatoria y circunstancias. Se activará por regla jurídica configurada y revisión profesional.

- Modo presencial con registro digital de asistencia y voto por el secretario.

- Modo híbrido o remoto solo cuando esté habilitado; controles de identidad, continuidad, participación, voto y registro de incidencias.

- Delegación con alcance, Junta concreta, instrucciones opcionales, firma/evidencia y revocación hasta el límite permitido.

- Firma del acta mediante proveedor de confianza cuando proceda; el libro oficial y las diligencias registrales no se sustituyen por una simple base de datos.

# 10. Comunicación, avisos y participación

## 10.1 Tipos de comunicación

| Tipo | Ejemplo | Controles |
| --- | --- | --- |
| Aviso operativo | Corte de agua, ascensor, limpieza, acceso | Destinatarios afectados; prioridad y vigencia |
| Notificación formal | Convocatoria, acta, deuda, requerimiento | Plantilla, base legal, canal, intento/entrega y evidencia |
| Mensaje privado | Consulta propietario-administración | Hilo cerrado y retención definida |
| Comunicado institucional | Presidencia o Junta | Autor y alcance visibles; moderación |
| Emergencia | Riesgo para personas o inmueble | Canal múltiple, confirmación, escalado y cierre |
| Encuesta no vinculante | Preferencias y sondeos | Diferenciada de votación legal |

## 10.2 Reglas de privacidad

- No habrá directorio general de teléfonos o correos entre vecinos por defecto.

- La lista de morosos no se convierte en un tablón digital permanente. La difusión se limita a los supuestos y datos legalmente necesarios.

- Las notificaciones masivas ocultan destinatarios y evitan adjuntar documentos con datos de terceros no pertinentes.

- El canal de incidencias permite anonimato frente a otros vecinos, pero no promete anonimato técnico absoluto frente a la plataforma cuando no sea posible.

- Moderación con normas de convivencia, denuncia, bloqueo, conservación probatoria y procedimiento de revisión.

# 11. Incidencias, mantenimiento, obras y activos

## 11.1 Gestión de incidencias

| Alta | Clasificación | Asignación | Intervención | Validación y cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SLA, mensajes, fotos y costes permanecen en un mismo expediente

- Categoría, urgencia, estructura afectada, ubicación, descripción, adjuntos y preferencia de contacto.

- Detección de duplicados sin revelar la identidad de otros denunciantes.

- Estados: recibida, triage, pendiente, asignada, programada, en curso, bloqueada, resuelta, validada y cerrada.

- SLA por tipo y contrato, escalado automático y comunicación al afectado.

- Parte del proveedor con llegada, trabajo, materiales, fotos, firma y conformidad; metadatos mínimos y control de acceso.

## 11.2 Mantenimiento preventivo y activos

Cada activo común —ascensor, bomba, puerta, extintor, caldera, piscina, cubierta— tendrá ficha, ubicación, fabricante, serie, garantías, manual, contrato, revisiones, inspecciones, coste, incidencias y vida útil estimada.

## 11.3 Obras y proyectos

- Necesidad, informe técnico, acuerdos, financiación, subvenciones y reparto.

- Solicitud comparable de presupuestos con alcance homogéneo y declaración de conflictos de interés.

- Hitos, certificaciones, desviaciones, cambios de alcance, retenciones, garantías y recepción.

- Portal de transparencia del proyecto con información agregada y documentos filtrados según permiso.

## 11.4 Seguros y siniestros

- Pólizas, coberturas, capitales, mediador, recibos, renovaciones y documentos.

- Siniestro con cronología, afectados, peritaje, comunicaciones, indemnización, franquicia y reparación.

# 12. Módulos complementarios

| Módulo | Alcance | Límite de diseño |
| --- | --- | --- |
| Reservas | Piscina, pista, sala, barbacoa, ascensor de mudanzas | Aforo, franjas, depósitos, sanciones aprobadas, invitados y QR opcional |
| Accesos | Llaves, mandos, códigos, credenciales | No registrar movimientos innecesarios; caducidad y revocación |
| Consumos | Agua, calefacción, energía o recarga | Lecturas, importación, estimación visible, reparto y anomalías |
| Paquetería | Recepción en conserjería | Dato mínimo, entrega y borrado rápido |
| Empleados | Conserje, limpieza, mantenimiento | Espacio separado, permisos laborales y confidencialidad |
| Vivienda turística | Declaraciones, acuerdos, registro de incidencias | Sin vigilancia intrusiva; regla territorial versionada |
| Sostenibilidad | Energía, residuos, agua, placas y subvenciones | Datos agregados y objetivos verificables |
| Asistente | Busca documentos, explica saldos y guía trámites | Cita fuentes internas, respeta permisos y no da asesoramiento definitivo |

# 13. Gestión documental y memoria institucional

## 13.1 Clasificación

- Gobierno: título, estatutos, normas, cargos, convocatorias, representaciones, actas, certificados y acuerdos.

- Economía: presupuestos, facturas, bancos, cierres, impuestos, contratos y deuda.

- Inmueble: planos, ITE/IEE, licencias, inspecciones, manuales, certificados y garantías.

- Operación: incidencias, partes, mantenimientos, obras, seguros y siniestros.

- Privacidad y seguridad: RAT, encargos, análisis, derechos, brechas, auditorías y autorizaciones.

## 13.2 Propiedades del documento

Tipo, título, versión, ejercicio, fecha, emisor, estructura, unidad si procede, sensibilidad, base de acceso, periodo de retención, hash, firma/sello, estado, documento sustituido y relaciones con acuerdos, pagos o incidencias.

## 13.3 Controles

- Versiones inmutables; una corrección genera nueva versión y relación de sustitución.

- Vista redactada o resumen cuando un propietario necesita comprobar la gestión sin acceder a datos desproporcionados.

- Descarga marcada y registro de accesos para documentos sensibles; evitar marcas que revelen datos del usuario si no son necesarias.

- Búsqueda por texto con índice segregado por comunidad y permisos aplicados antes de devolver resultados.

- Exportación completa con manifiesto, checksums, metadatos, estructura legible y formatos abiertos además de originales.

## 13.4 Conservación

No existe un único plazo para todo. Se definirá una política por categoría, finalidad y obligación: por ejemplo, la LPH exige conservar durante cinco años convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de reuniones, sin perjuicio de otros plazos civiles, fiscales, contables, laborales o de defensa de reclamaciones.

# 14. Cambio de administrador sin cambio de app

Este es el flujo diferenciador y debe tratarse como una ceremonia de seguridad y gobierno, no como una simple modificación de usuario.

## 14.1 Condiciones previas

- Acuerdo o título habilitante para nombramiento/remoción y fecha efectiva.

- Identidad y representación de quien inicia el proceso; doble validación en casos sensibles.

- Inventario de accesos, integraciones, autorizados bancarios, documentos pendientes y obligaciones de salida.

- Contrato de encargo del tratamiento y condiciones del nuevo profesional antes de habilitar datos.

## 14.2 Flujo de transición

| Fase | Control |
| --- | --- |
| 1. Iniciar | Presidencia/órgano autorizado registra acuerdo, administradores saliente y entrante, fechas y responsables. |
| 2. Congelar alcance | Se evita crear nuevas configuraciones de largo plazo; la operación ordinaria continúa bajo reglas definidas. |
| 3. Inventariar | Checklist automático de saldos, bancos, documentos, llaves, certificados, contratos, litigios y tareas abiertas. |
| 4. Entregar | El saliente carga faltantes, responde observaciones y firma el paquete; se conserva evidencia de lo entregado. |
| 5. Revocar | En la fecha efectiva se terminan sesiones, tokens, API, integraciones y permisos del saliente. |
| 6. Incorporar | El entrante acepta encargo, activa MFA, revisa el dossier y declara incidencias o reservas. |
| 7. Conciliar | Se verifican saldos, bancos, deuda, proveedores, impuestos, calendario y documentos críticos. |
| 8. Cerrar | Presidencia valida; se genera acta de transición, manifiesto y registro de accesos residuales/bloqueos. |

## 14.3 Reglas técnicas de salida

- La baja del despacho revoca también a sus empleados, aplicaciones OAuth, claves de API y exportaciones programadas.

- Los datos no se copian a una nueva comunidad; cambia la relación de autorización sobre el mismo tenant lógico.

- El administrador saliente puede conservar únicamente lo estrictamente necesario para responsabilidades, bloqueado y fuera del uso ordinario, según contrato y ley.

- El soporte no puede reinstaurar al saliente por una simple petición: exige proceso de recuperación institucional y evidencia suficiente.

- La continuidad de notificaciones, app y credenciales de vecinos no depende del correo o dominio del despacho.

CRITERIO DE ÉXITO Una comunidad correctamente configurada debe sustituir al administrador en horas, no en semanas, sin pedir a cada vecino que vuelva a registrarse y sin perder un solo asiento, acta, incidencia o consentimiento.

# 15. Marco jurídico y de cumplimiento en España

## 15.1 Normas y criterios de referencia

| Materia | Referencia | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Propiedad horizontal | Ley 49/1960 y normativa autonómica aplicable | Órganos, cuotas, juntas, acuerdos, actas, administrador, documentación, deuda y complejos |
| Protección de datos | RGPD y Ley Orgánica 3/2018 | Licitud, información, derechos, encargados, seguridad, brechas, privacidad desde diseño |
| Servicios de confianza | Reglamento eIDAS y Ley 6/2020 | Firma, sello, sellado de tiempo y entrega electrónica certificada |
| Pagos | Normativa de servicios de pago y reglas SEPA | Mandatos, adeudos, devoluciones, proveedores regulados y autenticación |
| Consumo y contratación | Normativa de consumidores y contratación electrónica cuando proceda | Información, condiciones, desistimiento y prueba |
| Accesibilidad | WCAG 2.2 AA como objetivo y normativa aplicable al servicio | Diseño usable y no discriminatorio |
| Fiscal, contable, laboral | Normativa específica según actividad | Retención, modelos, libros, empleados y obligaciones |

## 15.2 Correspondencia con la LPH

- La Ley contempla comunidades, subcomunidades, complejos y agrupaciones, lo que justifica una estructura jerárquica flexible.

- La Junta nombra y remueve cargos, aprueba cuentas, presupuestos, obras, estatutos y asuntos de interés general; la plataforma debe reflejar competencias, no sustituirlas.

- El administrador prepara gastos, atiende conservación, ejecuta acuerdos, cobra/paga y puede custodiar documentación; sus permisos deben derivar del mandato vigente.

- Las actas requieren contenido mínimo, firma y conservación; el sistema genera expediente y controles, sin afirmar que sustituye por sí solo el libro diligenciado.

- La gestión de deuda exige trazabilidad del acuerdo de liquidación, desglose y notificación; el módulo monitorio debe producir dossier revisable, no demandas automáticas sin control.

## 15.3 Decisiones que requieren dictamen antes del lanzamiento

- Validez y condiciones de juntas remotas, híbridas y votos electrónicos por territorio y estatutos.

- Mecanismo de firma y cierre de actas; relación con libro físico/electrónico diligenciado.

- Política exacta de conservación por cada categoría documental y jurisdicción.

- Base jurídica y necesidad de EIPD para funciones opcionales: videovigilancia integrada, analítica avanzada, accesos o IA sobre documentos sensibles.

- Operativa de pagos: rol contractual de la plataforma, prevención de fraude y obligaciones si intermedia fondos.

- Implicaciones fiscales y laborales de cada módulo y de la facturación SaaS a comunidades.

AVISO El producto debe incorporar asesoría especializada antes del piloto. Este documento describe controles de diseño; no constituye dictamen jurídico.

# 16. Privacidad y protección de datos desde el diseño

## 16.1 Reparto de papeles

Como criterio general respaldado por la AEPD, la comunidad es responsable del tratamiento de la gestión comunitaria y el administrador actúa como encargado. La empresa operadora de Comunidad Conecta será normalmente subencargada o encargada, según la relación contractual concreta. Algunas finalidades propias —facturación, seguridad de plataforma o cumplimiento— pueden convertirla en responsable independiente; deben separarse y documentarse.

| Actor | Papel habitual | Obligación de diseño |
| --- | --- | --- |
| Comunidad | Responsable | Decide fines, autoriza encargados, informa, atiende derechos y gobierna accesos |
| Administrador | Encargado | Trata según instrucciones y contrato; devuelve/bloquea al finalizar |
| Plataforma | Encargado/subencargado; responsable para fines propios limitados | Contrato art. 28, seguridad, soporte, subencargados, portabilidad y separación de finalidades |
| Proveedor técnico | Subencargado | Aprobación, garantías, localización, acceso mínimo y lista actualizada |
| Proveedor de la finca | Encargado, destinatario o tercero según servicio | Evaluación caso a caso y acceso por expediente |

## 16.2 Inventario inicial de tratamientos

| Tratamiento | Datos | Base a validar | Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de propietarios | Identidad, contacto, unidad, coeficiente, saldo | Obligación legal/interés contractual según caso | Mientras relación + bloqueos legales |
| Juntas | Asistencia, representación, voto, actas | LPH / obligación legal | Actas duraderas; documentación asociada al menos según plazo legal aplicable |
| Economía | Cobros, IBAN tokenizado, deuda, facturas | Obligación legal y gestión | Fiscal/contable/civil según categoría |
| Incidencias | Contacto, ubicación, fotos, mensajes | Gestión comunitaria | Hasta cierre + reclamaciones; depuración de adjuntos |
| Comunicaciones | Canal, entrega, preferencias | Obligación, interés legítimo o consentimiento según finalidad | Según evidencia y finalidad |
| Videovigilancia | Imágenes | Interés público/legítimo y acuerdo, según normativa | Plazo estricto; módulo separado |
| Seguridad | IP, dispositivo, eventos y alertas | Interés legítimo/obligación de seguridad | Plazo proporcionado y escalonado |
| Soporte | Conversación, evidencia y acceso temporal | Contrato e interés legítimo | Según ticket y responsabilidad |

## 16.3 Controles obligatorios

- Registro de actividades de tratamiento asistido y exportable, con responsable, fines, categorías, destinatarios, transferencias, retención y medidas.

- Información por capas en cada punto de recogida; textos versionados y evidencia de la versión mostrada.

- Centro de derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad; identidad, plazo, decisiones y evidencias.

- Minimización por defecto: campos opcionales, ocultación, alias, redacción documental y agregación de informes.

- Matriz de conservación automatizada con bloqueo previo a supresión cuando exista obligación o reclamación.

- Gestión de subencargados, regiones, transferencias internacionales y garantías contractuales.

- Análisis de riesgos siempre; EIPD cuando el riesgo y la función lo exijan, especialmente antes de módulos invasivos o a gran escala.

- Prohibición contractual de reutilizar datos comunitarios para publicidad, entrenamiento general de IA o venta de perfiles.

## 16.4 Casos especialmente sensibles

- Morosidad: acceso privado y segmentado; la exposición solo bajo el supuesto legal, con intento previo y dato mínimo.

- Nóminas: propietarios pueden conocer costes pertinentes, no acceder automáticamente a documentos con domicilio, cuenta, salud o afiliación.

- Documentos de identidad: no pedir copia por rutina si basta verificación menos intrusiva.

- Fotos de incidencias: advertir para no captar interiores, menores, matrículas, correspondencia o personas innecesarias; redacción y caducidad.

- Videovigilancia: acuerdo, cartelería, cámaras en zonas permitidas, acceso restringido y sin incrustar vídeo en el panel general.

# 17. Seguridad, fraude y resiliencia

## 17.1 Modelo de amenazas

| Riesgo | Controles prioritarios |
| --- | --- |
| Cuenta comprometida | MFA, passkeys, detección de riesgo, revocación y recuperación institucional |
| Empleado curioso | Aislamiento por tenant, permisos por cartera, alertas de acceso y sanción contractual |
| Cambio fraudulento de IBAN | Verificación fuera de banda, doble aprobación, demora y alerta al proveedor conocido |
| Administrador saliente | Fecha efectiva, revocación completa, bloqueo de tokens y manifiesto |
| Exportación masiva | Permiso específico, doble control, motivo, cifrado, caducidad y registro |
| Ransomware / pérdida | Copias inmutables, restauración probada, segregación de credenciales y plan de continuidad |
| Fuga entre comunidades | Tenant ID obligatorio, RLS, pruebas negativas, cachés y búsquedas segregadas |
| Soporte abusivo | Acceso just-in-time, aprobación, grabación de eventos, enmascarado y revisión |
| Documento malicioso | Antivirus, sandbox, tipos permitidos, límites, CDR cuando proceda y sin ejecución |
| IA con exceso de acceso | Recuperación filtrada por permisos, no entrenar con datos, registro y bloqueo de acciones críticas |

## 17.2 Controles técnicos

- TLS moderno en tránsito; cifrado gestionado en reposo y cifrado de aplicación para secretos/campos de alto impacto.

- Passkeys y MFA; códigos de recuperación; sesiones visibles y revocables; no usar preguntas de seguridad.

- PostgreSQL con aislamiento lógico robusto y Row Level Security como defensa adicional; pruebas automáticas de fuga.

- Objetos privados con URL firmada de corta duración, antivirus, hashes y bucket/prefijo segregado.

- Secretos en gestor dedicado, rotación, identidades de carga de trabajo y prohibición de credenciales en repositorio.

- SAST, DAST, dependencias, SBOM, protección de ramas, revisión, entornos separados y pentest antes de producción.

- Registro de auditoría append-only, exportado a almacenamiento de retención y SIEM; relojes sincronizados.

- Copias cifradas, inmutables y geográficamente separadas dentro de la región elegida; restauraciones trimestrales probadas.

## 17.3 Registro de auditoría

Cada evento crítico incluirá quién, sobre qué comunidad y recurso, acción, resultado, fecha, sesión, origen, autorización, razón, valores antes/después protegidos, correlación y evidencia. Los registros no deben copiar documentos ni secretos completos.

## 17.4 Brechas

El procedimiento contempla detección, contención, clasificación, preservación de evidencias, comunicación al responsable, valoración del riesgo y soporte a la notificación. Cuando exista riesgo, la AEPD señala un plazo máximo de 72 horas desde que el responsable tiene constancia; toda brecha se documenta aunque no sea notificable.

## 17.5 Objetivos de resiliencia

| Nivel | Ejemplos | Objetivo inicial |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Identidad, permisos, cuotas, juntas activas | RPO ≤ 15 min; RTO ≤ 4 h |
| Importante | Documentos, incidencias, proveedores | RPO ≤ 1 h; RTO ≤ 8 h |
| Analítico | Informes derivados, índices | Reconstruible; RTO ≤ 24 h |

# 18. Modelo de información

## 18.1 Agregados principales

| Dominio | Entidades |
| --- | --- |
| Organización | community, community_group, subcommunity, structure_node, legal_rule_profile |
| Inmueble | private_unit, annex, common_element, asset, location |
| Personas | person, identity, contact_point, residency, accessibility_preference |
| Relaciones | ownership, occupancy, representation, office_term, service_mandate, access_grant |
| Gobierno | meeting, agenda_item, attendance, proxy, vote, resolution, minute, signature |
| Economía | fiscal_period, budget, allocation_rule, charge, invoice, payment, bank_tx, ledger_entry |
| Operación | ticket, work_order, supplier, contract, asset_plan, project, insurance_claim |
| Documentos | document, version, classification, retention_rule, legal_hold, signature_evidence |
| Cumplimiento | processing_activity, privacy_notice, rights_request, incident, risk, processor |
| Plataforma | user, credential, session, role, policy, audit_event, integration, webhook |

## 18.2 Reglas de modelado

- Identificadores internos aleatorios; no usar DNI, referencia catastral o dirección como clave primaria.

- Toda relación con efectos históricos tiene valid_from, valid_to y origen; evitar columnas sobrescritas.

- Dinero en enteros de la unidad mínima o decimal exacto; moneda explícita; jamás float.

- Coeficientes con precisión definida, tipo, ámbito y versión; conservar la suma y diferencia de redondeo.

- Documento original inmutable, metadatos editables versionados y relaciones explícitas con el hecho que prueba.

- Separar identidad autenticada de persona civil; una persona puede tener varias credenciales y relaciones.

- Soft delete no sustituye retención: usar estados activos, bloqueados, suprimidos y anonimizados con reglas claras.

## 18.3 Multi-tenancy

Cada fila de negocio incorpora community_id o un ámbito superior inequívoco. La API resuelve el contexto desde el token y la relación autorizada; nunca acepta un identificador de comunidad sin comprobarlo. Cualquier búsqueda, cola, caché, evento y fichero conserva el tenant para evitar mezclas.

# 19. Arquitectura técnica propuesta

## 19.1 Enfoque

Para el MVP se recomienda un monolito modular con eventos internos y workers, más fácil de asegurar, desplegar y auditar que microservicios prematuros. Los límites de dominio quedan preparados para extraerse cuando exista una razón operativa medible.

| Capa | Tecnología orientativa | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Web y PWA | Next.js + TypeScript | App responsive, instalable, SSR donde aporte, caché controlada y actualización segura |
| Componentes | shadcn/ui + design system | Accesibilidad, estados, formularios y patrones coherentes |
| API | NestJS/Express TypeScript o capa server modular | REST OpenAPI inicial; idempotencia, versionado y autorización central |
| Datos | PostgreSQL | Transacciones, RLS, auditoría, JSON limitado y migraciones |
| Colas | Redis/BullMQ o cola gestionada | Notificaciones, OCR, conciliación, exportaciones y tareas programadas |
| Objetos | S3 compatible en región UE | Versiones, retención, cifrado, antivirus y URL firmadas |
| Búsqueda | PostgreSQL FTS al inicio | Índice por permisos; motor dedicado solo si la escala lo exige |
| Identidad | OIDC/OAuth 2.1, passkeys y MFA | Proveedor gestionado o componente aislado; sesiones y riesgo |
| Observabilidad | OpenTelemetry + métricas/logs/trazas | Correlación, alertas, SLO y datos sensibles filtrados |
| Infraestructura | Contenedores + IaC | Entornos separados, despliegue repetible, backup y recuperación |

## 19.2 Módulos del backend

- Identity & Access; Community Registry; Property Structure; People & Relations.

- Governance & Meetings; Finance & Ledger; Banking & Reconciliation; Suppliers & Procurement.

- Tickets & Maintenance; Assets & Projects; Documents & Signatures; Communications.

- Privacy & Compliance; Audit & Risk; Integrations; Reporting & Export; Billing de plataforma.

## 19.3 Eventos de dominio

Ejemplos: AdministratorAppointed, AccessGrantRevoked, ChargeIssued, BankTransactionMatched, MeetingCalled, ResolutionApproved, IncidentEscalated, DocumentSuperseded y PrivacyRightRequested. Se usa patrón outbox para publicar de forma fiable tras la transacción.

## 19.4 API y extensibilidad

- OpenAPI, versionado semántico de contrato, claves por aplicación, scopes, límites, idempotency-key y webhooks firmados.

- Exportación estándar JSON/CSV/PDF/A, originales documentales y manifiesto; importadores con staging y validación.

- Marketplace futuro solo con revisión de seguridad, contrato, consentimiento/base, scopes visibles y revocación.

# 20. Integraciones

| Integración | Uso | Prioridad | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Bancos / open banking | Movimientos y saldos; iniciación solo mediante proveedor autorizado | Alta | Tokens, consentimiento, conciliación y fraude |
| SEPA | Mandatos, remesas, devoluciones | Alta | Mandato verificable, estados e idempotencia |
| Firma y entrega | Firma, sello, tiempo y comunicación certificada | Alta | Proveedor eIDAS y conservación de evidencia |
| Correo/SMS/push | Avisos y notificaciones | Alta | Preferencias, plantillas, rebotes y prueba |
| Contabilidad/asesoría | Exportar asientos, facturas y modelos | Media | Mapeos versionados y validación |
| Catastro/registro | Importación asistida cuando sea legal y disponible | Baja inicial | No asumir titularidad por fuente no actualizada |
| IoT/contadores | Lecturas y alertas | Futura | Seguridad de dispositivos, mínimos y retención |
| Videovigilancia | Configuración y evidencias, no vídeo por defecto | Futura | Módulo aislado y dictamen/EIPD |
| ERP de administradores | Sincronización bidireccional o migración | Media | Dueño de cada dato, conflictos y portabilidad |

# 21. Inteligencia artificial y automatización responsable

## 21.1 Casos permitidos

- Clasificar incidencias, sugerir prioridad y detectar duplicados, siempre con revisión.

- Extraer campos de facturas y documentos; mostrar confianza, original y diferencias.

- Resumir actas, contratos o pólizas con citas internas y acceso filtrado.

- Explicar un recibo usando la regla real de reparto y datos del usuario.

- Detectar anomalías financieras como señal de revisión, no como acusación.

- Proponer borradores de avisos, orden del día y actas sin publicarlos automáticamente.

## 21.2 Límites

- No decidir deudas, derecho de voto, aprobación de acuerdos, adjudicación o culpabilidad.

- No enviar documentos, ordenar pagos, revocar accesos ni cerrar incidencias críticas sin confirmación.

- No entrenar modelos generales con datos de clientes. Proveedores con no-retención/no-training y región adecuada.

- RAG y herramientas aplican la misma autorización que la interfaz; el modelo nunca ve resultados que el usuario no puede abrir.

- Defensa frente a prompt injection en documentos: el contenido recuperado se trata como dato, no como instrucción.

- Registro de modelo, versión, prompt del sistema, fuentes, herramientas, salida y decisión humana en acciones relevantes.

# 22. Diseño UX, accesibilidad y sistema visual

## 22.1 Arquitectura de información

| Área del vecino | Área profesional |
| --- | --- |
| Inicio | Panel de cartera y alertas |
| Mi vivienda/local | Comunidad y estructura |
| Mis recibos | Economía y bancos |
| Avisos | Comunicaciones |
| Juntas | Gobierno y actas |
| Incidencias | Operaciones y mantenimiento |
| Documentos | Archivo y cumplimiento |
| Reservas | Servicios y activos |
| Ayuda y privacidad | Administración, permisos e integraciones |

## 22.2 Reglas de interfaz

- Una tarea principal por pantalla; formularios en pasos con resumen previo para acciones irreversibles.

- Estados con texto e icono, no solo color; errores junto al campo y lenguaje que indique cómo resolverlos.

- Totales económicos con desglose accesible; fechas y periodos inequívocos; moneda y signo consistentes.

- Modo móvil prioritario para vecinos y escritorio productivo para profesionales; misma semántica y permisos.

- Deshacer cuando sea seguro; para operaciones contables, reversión trazada en vez de borrar.

- Confirmación reforzada escribiendo el nombre de la comunidad en exportaciones o revocaciones críticas.

- Pruebas con propietarios mayores, presidentes, administradores y personas con discapacidad antes del piloto.

# 23. MVP y priorización

## 23.1 Alcance del MVP

| Bloque | Incluido |
| --- | --- |
| Fundación | Alta de comunidad, estructura, unidades, personas, relaciones, cargos y administrador invitado |
| Identidad | Invitación, passkey/MFA, recuperación, sesiones, permisos y auditoría |
| Economía | Presupuesto, reglas, cuotas, recibos, movimientos importados, conciliación básica y saldos |
| Gobierno | Convocatoria, orden del día, asistencia, representación, votos presenciales, acuerdos y acta |
| Operación | Avisos, incidencias, asignación, mensajes, adjuntos, proveedores y cierre |
| Documentos | Archivo, versiones, clasificación, permisos, búsqueda y exportación |
| Continuidad | Transición de administrador, inventario, revocación y dossier |
| Privacidad | RAT básico, información, derechos, retención inicial, encargos y brechas |
| Plataforma | Observabilidad, backup, soporte JIT, importación CSV y exportación completa |

## 23.2 Fuera del MVP

- Contabilidad fiscal completa para todas las casuísticas, nómina, videovigilancia, IoT, marketplace y voto remoto universal.

- Iniciación de pagos propia, custodia de fondos, modelos predictivos opacos y automatización jurídica sin revisión.

- Aplicaciones nativas separadas; comenzar con PWA de alta calidad y evaluar necesidad real.

## 23.3 Criterios de salida a piloto

- Pruebas de aislamiento multi-tenant y permisos sin hallazgos críticos/altos abiertos.

- Restauración completa demostrada y plan de incidentes ensayado.

- Importación y exportación verificadas con una comunidad real anonimizada o sintética representativa.

- Flujo completo de junta y cambio de administrador validado por especialista jurídico.

- Pruebas de usabilidad con éxito ≥ 85 % en tareas esenciales sin ayuda.

- Contratos de tratamiento, privacidad, términos, subencargados y soporte aprobados.

# 24. Hoja de ruta propuesta

| Fase | Duración | Entregables | Puerta |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Descubrimiento | 4–6 semanas | Entrevistas, mapa legal, prototipo, datos, amenazas y selección de pilotos | Go/no-go y alcance cerrado |
| 1. Núcleo | 8–10 semanas | Identidad, comunidad, estructura, censo, permisos, auditoría y documentos | Tenant seguro y navegable |
| 2. MVP operativo | 10–14 semanas | Economía básica, juntas, avisos, incidencias, proveedores y exportación | Piloto controlado |
| 3. Continuidad | 4–6 semanas | Transición de administrador, importadores, conciliación y compliance | Cambio real ensayado |
| 4. Beta | 8–12 semanas | Integraciones, rendimiento, soporte, onboarding y analítica | 10–20 comunidades |
| 5. Escala | Continuo | Despachos, API, contabilidad avanzada, proyectos, reservas e IA segura | Crecimiento con SLO |

## 24.1 Equipo mínimo orientativo

- Product lead/fundador; product designer con accesibilidad; tech lead/backend; frontend; QA automation/security champion.

- Apoyo recurrente: administrador de fincas, abogado de propiedad horizontal, DPO/privacidad, contable y DevSecOps.

- En piloto: customer success/onboarding capaz de acompañar a presidentes y vecinos no técnicos.

# 25. Modelo de negocio y gobernanza comercial

## 25.1 Cliente y pagador

El contrato principal recomendado es comunidad-plataforma, aunque el despacho pueda tramitarlo o asumir el coste. La factura y el derecho de continuidad deben poder pasar directamente a la comunidad sin renegociar el acceso a sus datos.

## 25.2 Opciones de precio

| Componente | Métrica | Razonamiento |
| --- | --- | --- |
| Base por comunidad | Cuota mínima mensual | Cubre infraestructura, soporte y continuidad para fincas pequeñas |
| Por unidad | Tramo decreciente por vivienda/local | Escala con el valor y tamaño |
| Módulos | Contabilidad avanzada, firma, SMS, proyectos, reservas | Costes variables y funciones especializadas |
| Plan despacho | Consola de cartera y automatización | Lo paga el profesional, sin apropiarse de los tenants |
| Servicios | Migración, digitalización, formación y auditoría | Ingreso puntual y reducción del riesgo de implantación |

## 25.3 Cláusulas de confianza

- Portabilidad completa incluida y documentada; precio razonable para servicios extraordinarios, nunca rescate de datos.

- Lista pública de subencargados y regiones; aviso previo de cambios materiales.

- Sin publicidad dirigida ni comercialización de datos de vecinos.

- Plan de salida de la propia plataforma: exportación, ventana de transición y borrado verificable.

- Propiedad intelectual del software para el operador; datos, documentos y contenidos comunitarios permanecen bajo control de la comunidad y sus titulares.

# 26. Métricas, analítica y observabilidad de producto

| Objetivo | Indicador | Uso |
| --- | --- | --- |
| Activación | % comunidades con estructura, cargos, banco/importación, primera cuota y primer aviso | Mide implantación real, no cuentas creadas |
| Adopción vecino | % usuarios activos y tareas completadas por canal | Segmentar sin perfilar de forma invasiva |
| Eficiencia | Tiempo para conciliar, emitir recibos, cerrar incidencia y preparar Junta | Valor al profesional y la presidencia |
| Continuidad | Tiempo de cambio, faltantes del dossier, accesos residuales | Métrica diferenciadora |
| Transparencia | % cargos explicables y documentos vinculados | Calidad y confianza |
| Privacidad | Accesos denegados correctos, derechos en plazo, retención y brechas | Cumplimiento operativo |
| Fiabilidad | Disponibilidad, latencia, errores, entrega de notificaciones, RPO/RTO | SLO por función |
| Negocio | MRR, churn de comunidad, expansión, coste soporte y recuperación | Sostenibilidad |

## 26.1 Privacidad analítica

- Eventos mínimos y con identificadores seudónimos; no capturar texto libre, documentos, saldos o direcciones en analítica general.

- Desactivar grabación de sesión en áreas sensibles; nunca registrar contraseñas, IBAN, votos o documentos.

- Paneles agregados y umbrales para impedir reidentificación en comunidades pequeñas.

# 27. Riesgos del proyecto y mitigaciones

| Área | Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Jurídico | Reglas de mayorías o voto remoto incorrectas | Alta | Motor versionado, territorial, explicación y revisión humana |
| Privacidad | Acceso excesivo entre vecinos o comunidades | Crítica | ABAC/RLS, pruebas negativas, minimización y auditoría |
| Financiero | Fraude de proveedor o saldo erróneo | Crítica | Doble control, conciliación, reversión y alertas |
| Adopción | Vecinos mayores no usan la app | Alta | Modo sencillo, alternativas, formación y pruebas reales |
| Canal | Administradores perciben amenaza | Alta | Consola profesional, productividad, neutralidad y modelo partner |
| Migración | Datos de origen incompletos | Alta | Staging, informe de calidad, reconciliación y reservas firmadas |
| Seguridad | Ransomware o robo de credenciales | Crítica | MFA/passkeys, copias inmutables, JIT, EDR/SIEM y ensayos |
| Complejidad | Intentar construir todo desde el inicio | Alta | MVP, módulos, feature flags y puertas de fase |
| Dependencia | Proveedor cloud/firma/banco | Media | Interfaces, exportación, alternativas y plan de sustitución |
| IA | Alucinación o fuga de contexto | Alta | Citas, permisos previos, no acciones autónomas y evals |

# 28. Decisiones pendientes y plan inmediato

## 28.1 Decisiones de fundador

| Decisión | Pregunta |
| --- | --- |
| Marca | Validar «Comunidad Conecta», dominio, marca registrada y narrativa |
| Cliente inicial | Comunidad directa, despacho partner o ambos; quién firma y paga |
| Piloto | Tamaño, topología, comunidad real, administrador colaborador y datos disponibles |
| Contabilidad | Libro completo en MVP o economía operativa con exportación a asesoría |
| Identidad | Proveedor gestionado vs. propio; passkeys y verificación asistida |
| Alojamiento | Cloud/región UE, estrategia de backup y requisitos de soberanía |
| Legal | Jurisdicción inicial y despacho especialista que valida juntas, deuda y transición |
| Pagos | Solo conciliación/remesas o iniciación mediante tercero regulado |
| Código | Repositorio, licencia, estrategia multi-tenant y estándar de contribución |

## 28.2 Próximos 30 días

- Entrevistar a 5 presidentes, 5 propietarios de perfiles diversos y 3 administradores; observar procesos y documentos reales.

- Seleccionar una comunidad piloto con cambio de administrador reciente o previsible y obtener autorización para trabajar con datos anonimizados.

- Contratar revisión legal y de privacidad de los capítulos 9, 14, 15 y 16.

- Diseñar prototipo navegable de Inicio, Mi saldo, Junta, Incidencia y Cambio de administrador.

- Probar el prototipo con personas mayores y medir éxito, tiempo, errores y comprensión.

- Cerrar ADR de multi-tenancy, identidad, documentos, auditoría, pagos e integraciones.

- Crear backlog del MVP con criterios de aceptación y mapa de dependencias.

- Preparar un dataset sintético representativo y un importador de prueba.

- Definir presupuesto, equipo, fases y condiciones de éxito del piloto.

# Anexo A. Matriz funcional completa

| Área | Capacidades | Fase |
| --- | --- | --- |
| Configuración | Datos comunidad, NIF, dirección, régimen, zona horaria, idioma, ejercicios | MVP |
| Estructura | Agrupación, comunidad, subcomunidad, manzana, bloque, escalera, unidad y anejo | MVP |
| Censo | Personas, propiedad, ocupación, copropiedad, contactos y fechas | MVP |
| Cargos | Presidencia, secretaría, administración, vigencias, actas y delegaciones | MVP |
| Permisos | Roles, políticas, alcance, tiempo, JIT y doble control | MVP |
| Presupuestos | Capítulos, escenarios, aprobación, reserva, ejecución | MVP |
| Cuotas | Reglas, calendarios, derramas, exenciones, simulación | MVP |
| Cobros | Recibos, estados, devoluciones, conciliación | MVP |
| Contabilidad | Asientos, cuentas, cierres, balances | V1/V2 |
| Bancos | Importación, open banking, cuentas y autorizados | MVP/V1 |
| Morosidad | Avisos, deuda, intereses, acuerdos y dossier | V1 |
| Juntas | Convocatoria, asistencia, proxy, voto, mayorías, acta | MVP |
| Avisos | Segmentación, canales, entrega, emergencias | MVP |
| Mensajes | Hilos privados, adjuntos, SLA y moderación | MVP |
| Incidencias | Triage, asignación, partes, validación y cierre | MVP |
| Activos | Inventario, inspección, mantenimiento y vida útil | V1 |
| Proveedores | Ficha, contrato, seguro, presupuesto, factura | MVP/V1 |
| Obras | Licitación, hitos, certificaciones y garantías | V1 |
| Seguros | Pólizas, siniestros, peritajes e indemnización | V1 |
| Documentos | Archivo, versión, firma, permiso, retención | MVP |
| Reservas | Recursos, reglas, aforo, depósitos | V1 |
| Consumos | Lecturas, importación, reparto, anomalías | V2 |
| Empleados | RR. HH., nóminas, turnos, PRL | V2 |
| Privacidad | RAT, avisos, derechos, riesgos, brechas | MVP/V1 |
| Transición | Inventario, entrega, revocación, conciliación | MVP |
| Integraciones | API, webhooks, firma, pagos, ERP | MVP/V1 |
| IA | OCR, resumen, asistente y anomalías | V1/V2 |
| Informes | Economía, operación, gobierno y cumplimiento | MVP/V1 |
| Soporte | Tickets, JIT, auditoría y base de conocimiento | MVP |

# Anexo B. Historias de usuario prioritarias

| ID | Historia |
| --- | --- |
| CC-001 | Como presidente, quiero invitar al administrador aprobado para que trabaje sin convertirse en propietario de la cuenta. |
| CC-002 | Como propietario, quiero entender cada cuota para saber qué se me cobra y por qué. |
| CC-003 | Como ocupante, quiero recibir avisos de mi escalera sin ver información económica del propietario. |
| CC-004 | Como administrador, quiero importar movimientos y conciliarlos para cerrar el mes con menos trabajo manual. |
| CC-005 | Como secretario, quiero generar un acta con asistentes, cuotas, votos y acuerdos para revisarla y firmarla. |
| CC-006 | Como propietario, quiero delegar mi asistencia a una Junta concreta y poder revocar la delegación. |
| CC-007 | Como vecino, quiero comunicar una avería con foto y seguirla sin llamar repetidamente. |
| CC-008 | Como presidente, quiero comparar presupuestos equivalentes y registrar por qué se elige uno. |
| CC-009 | Como administrador saliente, quiero entregar un inventario claro para cerrar mis responsabilidades. |
| CC-010 | Como administrador entrante, quiero revisar saldos, contratos y pendientes sin pedir de nuevo datos a los vecinos. |
| CC-011 | Como comunidad, quiero exportar todos mis datos en formatos utilizables para no depender del proveedor. |
| CC-012 | Como DPO, quiero conocer tratamientos, encargados, accesos y retenciones para demostrar cumplimiento. |
| CC-013 | Como soporte, quiero acceder temporalmente con aprobación y trazabilidad para resolver un error sin privilegio permanente. |
| CC-014 | Como propietario mayor, quiero un modo sencillo para ver avisos, recibos y pedir ayuda. |
| CC-015 | Como tesorero/presidente, quiero doble aprobación al cambiar el IBAN de un proveedor y ordenar un pago. |
| CC-016 | Como propietario, quiero solicitar un documento y recibir una versión proporcionada que no exponga datos ajenos. |
| CC-017 | Como administrador, quiero simular una derrama y ver redondeos antes de emitirla. |
| CC-018 | Como secretario, quiero conservar la instantánea del censo y regla usada en cada votación. |
| CC-019 | Como proveedor, quiero subir un parte y factura solo para el trabajo que me han asignado. |
| CC-020 | Como comunidad, quiero detectar accesos residuales después de cambiar de administrador. |

# Anexo C. Criterios de aceptación críticos

| Área | Aceptación |
| --- | --- |
| Aislamiento | Un usuario de Comunidad A no puede inferir existencia, metadatos, búsqueda, caché, fichero ni evento de Comunidad B. |
| Cambio de administrador | Al llegar la fecha efectiva, se revocan sesiones, tokens, equipo e integraciones del saliente y el vecino mantiene acceso. |
| Cuota explicable | Todo cargo muestra periodo, concepto, base, regla, coeficiente, redondeo y acuerdo/presupuesto origen. |
| Acta | Incluye fecha/lugar, convocatoria, tipo, asistentes/representados, cuotas, orden, acuerdos, votos relevantes y firmas. |
| Permisos | Ver listado, abrir, descargar, editar, aprobar y exportar son decisiones separadas y auditadas. |
| Documento | El original no se sobrescribe; la nueva versión conserva hash, autor, fecha y relación de sustitución. |
| Importación | Los datos entran en staging, se validan, se informa de errores y solo se publican tras aprobación. |
| Exportación | Incluye datos estructurados, documentos, metadatos, manifiesto, checksums y diccionario. |
| Banco | Una transacción se concilia una sola vez salvo deshacer trazado; la suma se conserva. |
| IBAN proveedor | El cambio requiere verificación reforzada y no puede aprobarlo la misma persona que lo propone si la política exige segregación. |
| Derecho RGPD | La solicitud queda identificada, fechada, asignada, limitada por plazo y respondida con evidencia. |
| Soporte | El acceso JIT caduca, muestra motivo, alcance y aprobación, y genera eventos consultables. |
| Accesibilidad | Tareas esenciales operan con teclado/lector, foco visible, contraste AA y zoom 200 % sin pérdida. |
| Backup | Se restaura una comunidad en entorno aislado y se verifican filas, documentos, hashes y permisos. |
| Notificación | Plantilla/version, destinatarios, canal, intento, proveedor, entrega/rebote y documento quedan relacionados. |

# Anexo D. Inventario inicial de pantallas

| Experiencia | Pantallas |
| --- | --- |
| Vecino | Inicio; Mi unidad; Mis cuotas; Detalle de recibo; Avisos; Juntas; Delegación; Incidencias; Documentos; Reservas; Ayuda; Privacidad |
| Presidencia | Resumen; Aprobaciones; Cargos; Proveedores; Juntas; Transición; Auditoría; Configuración |
| Administrador | Cartera; Comunidad; Censo; Economía; Bancos; Juntas; Incidencias; Proveedores; Documentos; Informes; Cumplimiento |
| Proveedor | Encargos; Detalle; Mensajes; Parte; Presupuesto; Factura; Perfil y documentos |
| Plataforma | Tenants; facturación; salud; soporte JIT; incidentes; subencargados; feature flags; auditoría interna |

# Anexo E. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ABAC | Control de acceso basado en atributos como comunidad, finalidad, relación y vigencia. |
| Administrador | Persona física o jurídica designada para funciones de administración; no es titular de la cuenta comunitaria. |
| Comunidad | Entidad funcional y jurídica que agrupa titulares y elementos comunes; tenant principal. |
| Derrama | Cuota extraordinaria aprobada para una necesidad o proyecto. |
| EIPD | Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos. |
| Encargado | Quien trata datos personales por cuenta del responsable y según sus instrucciones. |
| LPH | Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, sin perjuicio de normativa territorial aplicable. |
| MFA | Autenticación multifactor. |
| Passkey | Credencial resistente a phishing basada en criptografía de clave pública. |
| RAT | Registro de Actividades de Tratamiento. |
| RBAC | Control de acceso basado en roles. |
| RLS | Row Level Security de PostgreSQL para reforzar aislamiento por fila. |
| RPO | Pérdida máxima de datos aceptable medida en tiempo. |
| RTO | Tiempo objetivo de recuperación del servicio. |
| Tenant | Ámbito lógico aislado de una comunidad o agrupación. |

# Anexo F. Fuentes oficiales consultadas

•  Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal — texto consolidado del BOE

•  Código de Comunidad de Propietarios — Biblioteca Jurídica Digital del BOE

•  Reglamento (UE) 2016/679 — RGPD

•  Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

•  AEPD — Preguntas frecuentes sobre comunidades de propietarios

•  AEPD — Guía sectorial Protección de datos y administración de fincas

•  AEPD — Acceso de un propietario a los gastos de su comunidad

•  AEPD — Publicación de relación de vecinos morosos

•  AEPD — Videovigilancia en comunidades

•  AEPD — Notificación de brechas de datos personales

•  Reglamento (UE) n.º 910/2014 — eIDAS

•  Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

•  W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

Consulta realizada el 12 de agosto de 2026. La normativa y los criterios pueden cambiar; deben verificarse de nuevo antes del desarrollo y de cada lanzamiento territorial.

# Anexo G. Checklist de preparación para producción

| Producto ☐ Alcance MVP aprobado ☐ Topologías piloto cubiertas ☐ Flujos críticos prototipados ☐ Alternativa no digital definida ☐ Soporte y escalado documentados | Legal y privacidad ☐ Dictamen LPH/territorial ☐ RAT y bases ☐ Contratos art. 28 ☐ Subencargados ☐ Retención ☐ Derechos ☐ Brechas ☐ EIPD si procede |
| --- | --- |
| Seguridad ☐ Threat model ☐ MFA/passkeys ☐ RLS y tests ☐ Pentest ☐ Backups restaurados ☐ JIT soporte ☐ SIEM/alertas ☐ Plan de incidente | Operación ☐ Importación ☐ Conciliación inicial ☐ Plantillas ☐ Onboarding ☐ Formación ☐ SLA ☐ Transición de administrador ensayada |
| Negocio ☐ Precio ☐ Contrato comunidad ☐ Plan despacho ☐ Facturación ☐ Portabilidad ☐ Plan de salida ☐ Métricas y presupuesto | Preparado para revisión final |

La comunidad permanece.

Los proveedores cambian. Los datos, la memoria y el control continúan.

COMUNIDAD CONECTA  ·  DOCUMENTO MAESTRO  ·  V1.0